協議事項

資料３

十慈医院における病床返還及び改修工事について

１　病棟数（病床数）の返還

　　3病床を返還し、病室を内視鏡検査および手術時のリカバリールームへ転換する。

外来機能強化目的で内視鏡検査室の拡充整備の為、３階手術室を内視鏡検査にも使えるよう改修する。

　　病床削減支援給付金（急性期1床）および病床機能転換事業費補助金（急性期2床）を活用予定

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 病床数 | 診療報酬 |  |  | 病床数 |
| 急性期 | ３ | 有床診療所入院基本料６ | 　→ | 急性期 | ０ |

２　返還後の主な内容

　①病床を内視鏡検査時、手術後のリカバリールームとして継続使用

　②内視鏡検査室の拡充整備

　　現在２階内視鏡室のみで検査を実施しているが、検査体制充実を目的に

　　３階手術室を内視鏡検査もできる環境とするための改修工事の実施

　　新規内視鏡カメラの購入、LAN工事、手術室前のトイレの改修工事。

３　今後のスケジュール

　　　R３.３～R３．４月　改修工事

　　　　　　R3.　４月　運用開始

３